Приложение

к решению Даровской

районной Думы

Даровского района

Кировской области

от ________ № _______

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Даровского района Кировской области» на 2017-2026 годы

С целью исполнения муниципальной программы «Развитие транспортной системы Даровского района Кировской области» на 2017- 2026 годы приняты 12 нормативных документов (4 из которых связаны с корректировкой финансирования, 1 постановление «О проведении опроса граждан муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области по определению удовлетворённости существующим транспортным сообщением», 1 постановление «О закрытии автодорог в весенний период 2024 года», 1 постановление «О новом составе рабочей группы по пресечению фактов нелегальных перевозок на муниципальных маршрутах», 1 постановление  «О предоставлении субсидий из районного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок», 1 постановление «О внесении изменений в формирование и использование дорожного фонда, 1 постановление «О распределении денежных средств на ремонт в 2025 году», 1 постановление «О внесений изменений в Административный регламент по выдаче разрешений», 1 постановление «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Даровского района Кировской области» на 2025 – 2030 годы».

1. Постановление администрации Даровского района Кировской области от 11.01.2024 № 04 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592».

- Постановление администрации Даровского района Кировской области от 12.02.2024 № 43 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592».

- Постановление главы Даровского района Кировской области от 27.02.2024  № 02  «О проведении опроса граждан муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области по определению удовлетворённости существующим транспортным сообщением».

- Постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.03.2024 № 77 «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Даровского района Кировской области в весенний период 2024 года».

- Постановление администрации муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области от 20.03.2024 № 91                  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области от 24.10.2023 № 388».

- Постановление администрации Даровского района Кировской области от 22.03.2024 № 95 «О предоставлении субсидий из районного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Даровского района Кировской области».

- Постановление администрации Даровского района Кировской области от 04.04.2024 № 121 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592».

- Решение Даровской районной Думы Даровского района Кировской области от 26.04.2024 № 199 «О внесении изменений в решение Даровской районной Думы Даровского района Кировской области от 25.10.2013 № 288».

- Постановление администрации Даровского района Кировской области от 09.08.2024 № 311 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.09.2019 № 452».

- Решение Даровской районной Думы Даровского района Кировской области от 27.09.2024 № 217 «Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей для видов муниципального контроля».

- Постановление администрации Даровского района Кировской области от 30.10.2024 № 457 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592».

- Постановление администрации Даровского района Кировской области от 27.11.2024 № 523 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Даровского района Кировской области» на 2025 – 2030 годы.

В соответствии с постановлением администрации Даровского района Кировской области от 27.12.2018 № 715 «Об утверждении перечня муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области». Протяжённость автомобильных дорог, расположенных вне границ населённых пунктов, составляет 325,499 км в том числе:

Протяжённость автомобильных дорог                       325,499 км

в том числе: асфальтобетонное покрытие                 76,901км

железобетонная колея                            10,600 км

щебёночное покрытие                            16,227 км

гравийное покрытие                               8,200 км

грунтовое покрытие                                213,261 км

понтонные мосты                                  0,308 км

Протяжённость 5 железобетонных мостов составляет 206,04 м.

В целях реализации муниципальной программы с использованием областной субсидии заключены следующие муниципальные контракты:

1. На содержание автомобильных дорог общего пользования Даровского района и искусственных сооружений на них в 2024 году. Муниципальный контракт от 25.12.2023 № 03402000033230170820001. Подрядчик – АО «Вятские автомобильные дороги». Сумма контракта – 19 219 093,20 р. Контракт в процессе выполнения.

2. Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию Бечевского понтонного моста через р. Молома, расположенного вне границ населённых пунктов на автомобильной дороге общего пользования Кобра - Бечева Даровского района в 2024 году. Муниципальный контракт от 25.12.2023 № 03402000033230170850001. Подрядчик - ООО «КировВуд». Сумма контракта – 1 900 000,0 р. Контракт в процессе выполнения.

3. Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию Ивановского понтонного моста через р. Молома, расположенного вне границ населённых пунктов на автомобильной дороге общего пользования подъезд к п. Ивановка Даровского района в 2024 году. Муниципальный контракт от 25.12.2023 № 03402000033230170840001. Подрядчик -  ООО "Молома-лес". Сумма контракта – 1 958 400,0 р. Контракт в процессе выполнения.

4. Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию Суборского понтонного моста через р. Молома, расположенного вне границ населённых пунктов на автомобильной дороге общего пользования подъезд к п. Суборь Даровского района в 2024 году. Муниципальный контракт от 25.12.2023 №  03402000033230170830001. Подрядчик – ООО «Сервис - Лес». Сумма контракта – 2 049 700,0 р. Контракт в процессе выполнения.

5. Муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования Даровского района и искусственных сооружений на них в 2024 году. Муниципальный контракт от 05.04.2024 № 03402000033240028380001. Подрядчик - АО «Вятские автомобильные дороги». Сумма контракта – 7 087 710,80 р. Контракт выполнен полностью.

В рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов

- За счет специальных казначейских кредитов в 2024 году приобретён 1 автобус (Газель Next A65R52) на 19 посадочных мест в соответствии с муниципальным контрактом от 06.12.202023 № 03402000033230163430001. Сумма контракта составила – 4 665 000 руб.

В рамках финансирования только из местного бюджета

- Освещение подъезда к д. Кулак. Израсходовано 48 726,33 из 56 134,04.

- Предусмотрен межбюджетный трансферт администрации пгт Даровской в сумме 4 276 000 р. на содержание автодорог и разработку проектной документации на капитальный  ремонт мостов. Исполнен в сумме 884 574,50 руб. (2 700 000,0 разработка проекта на мост по ул. Заводской, замена лам уличного освещения на энергосберегающие  1206 373,00  руб., содержание дорог 369 627,00 руб.)

- Муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования Даровского района в 2024 году. Муниципальный контракт от 01403000187240000180001 от 23.05.2024. Подрядчик - АО «Вятавтодор». Сумма контракта  - 4 187654,0  руб. Муниципальный контракт выполнен полностью.

- Муниципальный контракт на обследование и техническое состояние 5 железобетонных мостов № 01403000187240000060001 от 11.03.2024. Сумма контракта  - 170 158,95 руб. Муниципальный контракт выполнен полностью.

- Муниципальный контракт с МУП "Даровское АТП" на осуществление пассажирских перевозок (№01403000187230000720001  от 25.12.2023,                                 соглашение о предоставлении из районного бюджета субсидии муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг от 05.12.2024) на сумму 4 500 000,00 руб. Выполнение – 4 999 976,06 руб.

- Дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан, связанная с бесплатным проездом на муниципальных маршрутах. Соглашение на сумму 150 000, 0 руб. в процессе выполнения.

Приложения прилагаются.

Выполнены основные объёмы:

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 1500 м2.

Уложено 3093 т. щебня.

Установлено новое барьерное ограждение протяжённостью 82 п.м.

Уложено – 645 т. грунта.

Вырублен кустарник на площади 5 га.

Установлено 17 дорожных знаков.

Процент кассового выполнения мероприятий на 2024 год составляет 81,7.

___________