Приложение

к решению Даровской

районной Думы

Даровского района

Кировской области

от _________ № _________

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Даровского района Кировской области» на 2017-2025 годы

С целью исполнения муниципальной программы «Развитие транспортной системы Даровского района Кировской области» на 2017- 2025 годы приняты 11 нормативных документов (6 из которых связаны с корректировкой финансирования, 1 постановления об утверждении программы профилактики рисков по муниципальному контролю, 1 постановление о закрытии автодорог в весенний период 2023 года, 1 постановление о согласовании проектов организации дорожного движения, 1 постановление о создании комиссии для определения объектов ремонта автомобильных дорог на основании результатов проведённого голосования граждан и  1 постановление о нормативе финансовых затрат).

- Постановление администрации Даровского района Кировской области от 09.01.2023 № 01 «Об утверждении перечня органов и организаций, участвующих в согласовании комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения, для автомобильных дорог местного значения, расположенных вне границ населённых пунктов».

2. Постановление администрации Даровского района Кировской области от 10.01.2023 № 03 «О создании комиссии для определения объектов ремонта автомобильных дорог на основании результатов проведённого голосования граждан».

3.  Постановление администрации Даровского района Кировской области от 03.02.2023 № 47 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592».

4. Постановление администрации Даровского района Кировской области от 09.03.2023 № 84 «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Даровского района Кировской области в весенний период 2023 года».

5. Постановление администрации Даровского района Кировской области от 10.03.2023 № 94 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592».

6. Постановление администрации Даровского района Кировской области от 03.05.2023 № 165 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592».

7. Постановление администрации Даровского района Кировской области от 01.06.2023 № 208 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592».

8. Постановление администрации Даровского района Кировской области от 01.06.2023 № 280 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592».

9. Постановление администрации Даровского района Кировской области от 04.10.2023 № 359 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592».

10. Постановление администрации Даровского района Кировской области от 31.10.2023 № 412 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592».

11. Постановление администрации Даровского района Кировской области от 04.12.2023 № 447 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области на 2024 год».

В соответствии с постановлением администрации Даровского района Кировской области от 27.12.2018 № 715 «Об утверждении перечня муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области». Протяжённость автомобильных дорог, расположенных вне границ населённых пунктов, составляет 325,499 км,

в том числе:

Протяжённость автомобильных дорог               -        325,190 км

в том числе: асфальтобетонное покрытие          -        76,901км

железобетонная колея                    -        10,600 км

щебёночное покрытие                    -        16,227 км

гравийное покрытие                       -        8,200 км

грунтовое покрытие                       -         213,262 км

понтонные мосты                           -         0,309 км

Протяжённость 5 железобетонных мостов составляет 192 м и одного деревянного моста 44 метра.

В целях реализации муниципальной программы с использованием областной субсидии заключены следующие муниципальные контракты:

1. На содержание автомобильных дорог общего пользования Даровского района и искусственных сооружений на них в 2023 году. Муниципальный контракт от 20.12.2022 № 3402000033220151990001. Подрядчик – АО «Вятские автомобильные дороги». Сумма контракта – 21 860,0 тыс.руб.

2. Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию Бечевского понтонного моста через р. Молома, расположенного вне границ населённых пунктов на автомобильной дороге общего пользования Кобра - Бечева Даровского района в 2023 году. Муниципальный контракт от 05.12.2022 № 0340200003322014081001. Подрядчик - ООО «КировВуд». Сумма контракта – 2020,0 тыс.руб.

3. Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию Ивановского понтонного моста через р. Молома, расположенного вне границ населённых пунктов на автомобильной дороге общего пользования подъезд к п. Ивановка Даровского района в 2023 году. Муниципальный контракт от 05.12.2022 №03402000033220140780001. Подрядчик -  ООО "Молома-лес". Сумма контракта - 2820,0 тыс.руб.

4. Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию Суборского понтонного моста через р. Молома, расположенного вне границ населённых пунктов на автомобильной дороге общего пользования подъезд к             п. Суборь Даровского района в 2023 году. Муниципальный контракт                   от 05.12.2022 №  03402000033220140790001. Подрядчик - ИП Демаков А.В. Сумма контракта – 1600,0 тыс.руб.

5. Муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования Даровского района и искусственных сооружений на них в 2023 году. Муниципальный контракт от 02.05.2023                                                    № 0340200003323004893001. Подрядчик - АО «Вятские автомобильные дороги». Сумма контракта – 2364,211 тыс.руб.

В рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов:

- Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет специальных казначейских кредитов. На 01.12.2023 приобретён 1 автобус (Газель Next A65R52). В соответствии с муниципальным контрактом приобретение 2 – ого автобуса состоится во 2 декаде декабря 2023 года. Сумма двух муниципальных контрактов составила – 9 333 000 руб.

В рамках финансирования только из местного бюджета:

1. Освещение подъезда к д. Кулак. Израсходовано 30000,00  руб. из 49 805,26.

Замена вышедших из строя светильников на автодороге подъезд к д. Кулак. Муниципальный контракт с ИП Киселевой Оксаной Николаевной. Израсходовано 268 тыс. руб. (заменены 27 светильников).

2. Межбюджетный трансферт администрации пгт Даровской на разработку проектной документации капитального ремонта моста на ул. Советской  сумме 2900,00 т.р. Контракт в процессе исполнения.

3. Муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования Даровского района в 2023 году. Муниципальный контракт от 15.06.2023 № 01403000187230000320001. Подрядчик - АО «Вятавтодор». Сумма контракта  - 5600, 0 тыс. руб. Муниципальный контракт выполнен полностью.

4. Разработка плана обеспечения безопасности объекта транспортной инфраструктуры (мост через р. Пиксур на автодороге Даровской - Кобра). Муниципальный контракт 01403000187230000680001 от 14.11.2023 с ООО «Первый центр аттестации по транспортной безопасности". Контракт расторгнут по Соглашению сторон  29.11.2023 года. Стоимость работ была 150 т.р.

5. Муниципальный контракт с МУП "Даровское АТП" на осуществление пассажирских перевозок (№ 01403000187220000520001 от 20.12.2022,                              №  0140300018723000034 от 27.06.2023).   – 3 999 896,02 руб. Выполнение – 3 333 269,53 руб.

6. Субсидия МУП "Даровское АТП"- 1 972 976,98 руб. Выполнено – 1 972 976,98 руб.

Заведующий сектором по дорожной

деятельности и вопросам строительства

администрации Даровского района                                                 С.В. Беспятых